FINANSAL İŞLEMLERDE ANOMALİ VE

ŞÜPHELİ İŞLEM TESPİT SİSTEMİ

Kapsamlı Proje Dokümantasyonu

Geliştiren: Gurbet & Helin

Bileşim Finansal Teknolojiler & Ödeme Sistemleri

Staj Hazırlık Projesi — 2026

# 1. Yönetici Özeti

Bu doküman, Bileşim Finansal Teknolojiler & Ödeme Sistemleri şirketinde staj yapmadan önce hazırlanan 'Finansal İşlemlerde Anomali ve Şüpheli İşlem Tespit Sistemi' projesinin kapsamlı teknik ve yönetimsel dokümantasyonudur.

Projenin temel amacı, milyonlarca ATM ve banka kartı işlemi içinden sahte, anormal veya riskli olanları otomatik olarak tespit edebilen bir sistem geliştirmektir. Bu sistem; veri ambarı tasarımı, SQL tabanlı anomali tespiti, Python ile sentetik veri üretimi ve görsel raporlamayı entegre eden çok katmanlı bir mimariye sahiptir.

Proje üç ana katmandan oluşmakta olup şu an Katman 1 aktif geliştirme aşamasındadır. Tamamlandığında sistem;

- 50.000+ işlem kaydını analiz edebilecek,

- 6 farklı anomali türünü tespit edebilecek,

- KPI tabanlı iş zekası raporları üretebilecek,

- IBM Cognos ve Power BI gibi BI araçlarıyla entegre çalışabilecektir.

# 2. Proje Amacı ve Kapsamı

## 2.1 Problem Tanımı

Günümüz finans sektöründe kartlı ödeme sistemleri her geçen gün daha karmaşık bir yapıya ulaşmaktadır. Banka kartları, ATM'ler ve POS terminalleri aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin büyük bir kısmı anlık olarak işlenmekte; bu da dolandırıcılık girişimlerinin gerçek zamanlı olarak tespit edilmesini zorunlu kılmaktadır.

Temel problem sorusu: 'Milyonlarca ATM ve kart işlemi arasında sahte, anormal veya riskli olanları nasıl tespit ederiz?'

## 2.2 Çözüm Yaklaşımı

Bu proje; ilişkisel veri tabanı tasarımı, istatistiksel kural tabanlı anomali tespiti ve iş zekası araçlarının kombinasyonuyla aşağıdaki yaklaşımı benimser:

- Gerçekçi finansal verinin sentetik olarak üretilmesi

- İlişkisel veri modelinde normalize edilmiş saklama

- SQL pencere fonksiyonları ile örüntü analizi

- KPI hesaplamaları ve görsel raporlama

## 2.3 Hedef Çıktılar

| Çıktı | Açıklama | Teknoloji |
| --- | --- | --- |
| Veritabanı Şeması | 4 tablolu normalize edilmiş şema | T-SQL / MSSQL |
| Sentetik Veri Seti | 50.000+ sahte işlem kaydı | Python / Faker |
| Anomali Tespit Sorguları | 6 farklı kural bazlı tespit | SQL Window Functions |
| KPI Raporu | Aylık/günlük özet metrikleri | pandas / matplotlib |
| Görsel Dashboard | Isı haritası ve trend grafikleri | seaborn / Power BI |
| BI Entegrasyonu | IBM Cognos raporları | ETL Pipeline |

# 3. Sistem Mimarisi ve Katman Yapısı

Proje, birbirini takip eden ve birbirinin çıktısını kullanan üç katmanlı bir yapı üzerine kurgulanmıştır:

| Katman | Konu | Teknolojiler | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Katman 1 | SQL + Python + Veri Ambarı Temelleri | MSSQL, Python, pandas, matplotlib | Devam Ediyor |
| Katman 2 | BI & Raporlama | IBM Cognos, Power BI, ETL | Bekliyor |
| Katman 3 | Fintek & Ödeme Sistemleri Bağlamı | POS/ATM sim., KVKK maskeleme | Bekliyor |

## 3.1 Katman 1 — SQL + Python + Veri Ambarı

Katman 1, projenin temel altyapısını oluşturmaktadır. Bu katmanda yapılacak çalışmalar:

- Microsoft SQL Server üzerinde ilişkisel veritabanı tasarımı (T-SQL sözdizimi)

- Python Faker kütüphanesi ile 50.000+ satırlık sentetik işlem verisi üretimi

- pandas ile veri temizleme, dönüştürme ve normalleştirme

- SQL JOIN, GROUP BY, HAVING ve Window Functions kullanımı

- Şüpheli işlem tespiti için kural bazlı SQL sorguları

- matplotlib ve seaborn ile anomali görselleştirme

## 3.2 Katman 2 — BI & Raporlama

Katman 1 verileri üzerine kurulacak iş zekası katmanı şunları kapsar:

- IBM Cognos ile etkileşimli rapor tasarımı

- Power BI dashboard geliştirme

- ETL (Extract-Transform-Load) pipeline tasarımı ve otomasyonu

- Katman 1 analizlerinin yöneticiye sunulabilir formata dönüştürülmesi

## 3.3 Katman 3 — Fintek & Ödeme Sistemleri

Son katman, gerçek fintech iş süreçlerini simüle eder:

- ATM ve POS işlem akışlarının simülasyonu

- Finansal KPI metriklerinin sektörel standartlarla eşleştirilmesi

- KVKK uyumlu veri maskeleme teknikleri (PII gizleme)

- Kapsamlı sunum ve canlı demo

# 4. Veritabanı Şeması

## 4.1 Tablo Yapısı

Sistem dört ana tablodan oluşmakta ve Microsoft SQL Server sözdizimi baz alınarak tasarlanmaktadır. Aşağıda her tablonun detaylı açıklaması yer almaktadır:

### 4.1.1 accounts — Hesap Tablosu

| Sütun | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| account_id | INT (PK) | Benzersiz hesap kimliği |
| customer_name | NVARCHAR(100) | Müşteri adı soyadı |
| city | NVARCHAR(50) | Hesabın kayıtlı olduğu şehir |
| account_type | VARCHAR(20) | Hesap türü (vadesiz, vadeli, vs.) |
| balance | DECIMAL(15,2) | Mevcut hesap bakiyesi |
| created_at | DATETIME | Hesap oluşturulma tarihi |

### 4.1.2 cards — Kart Tablosu

| Sütun | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| card_id | INT (PK) | Benzersiz kart kimliği |
| account_id | INT (FK) | İlgili hesap (accounts tablosuna FK) |
| card_type | VARCHAR(20) | Kart türü (debit, credit) |
| expiry_date | DATE | Son kullanma tarihi |
| is_active | BIT | Kartın aktif olup olmadığı (0/1) |
| credit_limit | DECIMAL(15,2) | Kredi kartı limiti (varsa) |

### 4.1.3 transactions — İşlem Tablosu

| Sütun | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| transaction_id | INT (PK) | Benzersiz işlem kimliği |
| card_id | INT (FK) | İşlemi yapan kart |
| atm_id | INT (FK) | İşlemin yapıldığı ATM |
| amount | DECIMAL(15,2) | İşlem tutarı (TL) |
| transaction_type | VARCHAR(30) | İşlem türü (çekim, yatırma, sorgu) |
| status | VARCHAR(20) | İşlem durumu (başarılı, reddedildi, askıda) |
| created_at | DATETIME | İşlem zamanı (anomali tespitinde kritik) |

### 4.1.4 atm_locations — ATM Konum Tablosu

| Sütun | Tip | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| atm_id | INT (PK) | Benzersiz ATM kimliği |
| city | NVARCHAR(50) | ATM'nin bulunduğu şehir |
| district | NVARCHAR(50) | ATM'nin bulunduğu ilçe |
| bank_name | NVARCHAR(100) | ATM'nin ait olduğu banka |
| latitude | DECIMAL(10,7) | Coğrafi enlem koordinatı |
| longitude | DECIMAL(10,7) | Coğrafi boylam koordinatı |

## 4.2 İlişki Diyagramı (ER)

Tablolar arasındaki ilişkiler aşağıdaki gibidir:

accounts (1) ──── (N) cards

cards    (1) ──── (N) transactions

atm_locations (1) ──── (N) transactions

Her müşteri birden fazla karta sahip olabilir. Her kart birden fazla işlem gerçekleştirebilir. Her işlem bir ATM konumuyla ilişkilidir.

# 5. Proje Yapısı ve GitHub Repo Mimarisi

## 5.1 Klasör Yapısı

Proje dosyaları işlevsel olarak dört ana dizine ayrılmıştır:

finansal-islem-analiz/

├── README.md                        # Proje genel tanıtımı

├── database/                        # SQL dosyaları

│   ├── schema.sql                   # Tablo tanımları ve ilişkiler

│   ├── seed_data.sql                # Sabit referans verileri

│   └── queries/

│       ├── kpi_reports.sql          # İş zekası sorguları

│       ├── anomaly_detect.sql       # Şüpheli işlem tespiti

│       └── monthly_summary.sql      # Aylık özet raporlar

├── data_generation/                 # Python veri üretimi

│   ├── generate_data.py             # Faker ile sahte veri

│   ├── requirements.txt             # Bağımlılık listesi

│   └── output/

│       └── transactions.csv         # Üretilen örnek veri

├── analysis/                        # Jupyter Notebook analizleri

│   ├── 01_data_cleaning.ipynb

│   ├── 02_exploratory_analysis.ipynb

│   ├── 03_kpi_dashboard.ipynb

│   └── 04_anomaly_detection.ipynb

└── reports/                         # Görsel çıktılar

├── monthly_report_sample.png

└── transaction_heatmap.png

## 5.2 GitHub Repo Kurulum Adımları

Repo yapısının düzgün çalışması için önerilen kurulum sırası:

### Adım 1 — Repo Klonlama

git clone https://github.com/gurbet-helin/finansal-islem-analiz.git

cd finansal-islem-analiz

### Adım 2 — Python Ortamını Hazırlama

pip install -r data_generation/requirements.txt

requirements.txt içeriği:

faker>=18.0.0

pandas>=2.0.0

numpy>=1.24.0

matplotlib>=3.7.0

seaborn>=0.12.0

jupyter>=1.0.0

pyodbc>=4.0.39           # MSSQL bağlantısı için

### Adım 3 — Veritabanı Kurulumu

sqlcmd -S localhost -U sa -P <sifre> -i database/schema.sql

sqlcmd -S localhost -U sa -P <sifre> -i database/seed_data.sql

### Adım 4 — Sentetik Veri Üretimi

python data_generation/generate_data.py

Bu komut output/transactions.csv dosyasını oluşturur (50.000+ satır).

### Adım 5 — Notebook Analizleri

jupyter notebook analysis/

Notebook'lar sırasıyla çalıştırılmalıdır: 01 → 02 → 03 → 04

## 5.3 Branch Stratejisi

| Branch | Amaç | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| main | Kararlı, gözden geçirilmiş kod | Her iki geliştirici |
| dev/gurbet | Gurbet'in aktif çalışmaları | Gurbet |
| dev/helin | Helin'in aktif çalışmaları | Helin |
| feature/schema | Veritabanı şeması geliştirme | Gurbet (önder) |
| feature/data-gen | Python veri üretimi | Helin (önder) |
| feature/analysis | Jupyter analizleri | Ortak |

# 6. Anomali Tespit Senaryoları

Proje kapsamında altı farklı anomali türü tanımlanmış ve her biri için SQL tabanlı tespit mantığı geliştirilecektir:

| # | Anomali Türü | Kural Tanımı | Risk Seviyesi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hız Anomalisi | Aynı kart ile 10 dakika içinde 3'ten fazla işlem yapılması | YÜKSEK |
| 2 | Coğrafi Anomali | Kartın kayıtlı olduğu şehir dışında gerçekleşen işlemler | ORTA |
| 3 | Saat Anomalisi | Gece 00:00-05:00 arasında gerçekleşen yüksek tutarlı çekimler | YÜKSEK |
| 4 | Limit Anomalisi | Günlük limitin %90'ına ulaşan art arda işlemler | ORTA |
| 5 | Tutar Anomalisi | Ortalama işlem tutarının 5 katını aşan tek işlemler | YÜKSEK |
| 6 | Sıklık Trendi | Aylık işlem hacminde ani artış veya düşüş tespiti | DÜŞÜK |

## 6.1 Hız Anomalisi — SQL Yaklaşımı

Window Functions kullanılarak kayan zaman penceresi analizi yapılır:

SELECT card_id, transaction_id, created_at,

COUNT(*) OVER (

PARTITION BY card_id

ORDER BY created_at

RANGE BETWEEN INTERVAL '10' MINUTE PRECEDING AND CURRENT ROW

) AS tx_in_10min

FROM transactions

HAVING tx_in_10min > 3;

## 6.2 Tutar Anomalisi — SQL Yaklaşımı

Kartın tarihsel ortalamasına göre z-score benzeri bir hesaplama yapılır:

WITH card_stats AS (

SELECT card_id,

AVG(amount) AS avg_amount,

STDEV(amount) AS std_amount

FROM transactions

GROUP BY card_id

)

SELECT t.*, cs.avg_amount,

(t.amount / cs.avg_amount) AS amount_ratio

FROM transactions t

JOIN card_stats cs ON t.card_id = cs.card_id

WHERE t.amount > cs.avg_amount * 5;

# 7. KPI Metrikleri ve Raporlama

## 7.1 Temel KPI Listesi

| KPI Adı | Formül / Mantık | Güncelleme Sıklığı |
| --- | --- | --- |
| Anomali Tespit Oranı | Tespit edilen şüpheli işlem / Toplam işlem * 100 | Günlük |
| Ortalama İşlem Tutarı | SUM(amount) / COUNT(transaction_id) | Günlük |
| Reddedilen İşlem Oranı | COUNT(status='reddedildi') / COUNT(*) * 100 | Saatlik |
| Aktif Kart Başına İşlem | COUNT(transactions) / COUNT(DISTINCT card_id) | Aylık |
| Şehir Bazlı İşlem Yoğunluğu | GROUP BY city, COUNT(*) | Haftalık |
| Gece İşlem Yüzdesi | COUNT(HOUR BETWEEN 0-5) / COUNT(*) * 100 | Günlük |

## 7.2 Görselleştirme Planı

- İşlem yoğunluk ısı haritası (saat × gün matrisi)

- Aylık işlem hacmi trend grafiği

- Anomali türü dağılım pasta grafiği

- Şehir bazlı işlem coğrafi haritası

- Kart başına işlem tutarı dağılım histogramı

# 8. Takım İş Bölümü

| Görev Alanı | Önder | Destekleyen | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| Veritabanı tasarımı ve SQL şeması | Gurbet | Helin | Devam ediyor |
| SQL KPI sorguları | Gurbet | Helin | Devam ediyor |
| Python veri üretimi (Faker) | Helin | Gurbet | Devam ediyor |
| pandas analiz ve temizleme | Helin | Gurbet | Bekliyor |
| Anomali tespit SQL sorguları | Gurbet | Helin | Bekliyor |
| Görselleştirme (matplotlib/seaborn) | Ortak | Ortak | Bekliyor |
| GitHub yönetimi | Ortak | Ortak | Devam ediyor |
| Katman 1 Final Raporu | Ortak | Ortak | Bekliyor |

# 9. Öğrenme Hedefleri

## 9.1 SQL & Veri Ambarı

- İlişkisel tablo tasarımı ve normalizasyon (1NF, 2NF, 3NF)

- JOIN türleri: INNER, LEFT, RIGHT, FULL OUTER

- Gruplama: GROUP BY, HAVING, ROLLUP, CUBE

- Window Functions: ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, LAG, LEAD, OVER/PARTITION BY

- Star Schema mantığı: Fact ve Dimension tablo ayrımı

- T-SQL özgün sözdizimi ve MSSQL sistem fonksiyonları

## 9.2 Python & Veri İşleme

- Faker kütüphanesi ile Türkçe lokalize sentetik veri üretimi

- pandas: read_csv, merge, groupby, apply, resample

- numpy: istatistiksel hesaplamalar ve vektörel işlemler

- pyodbc: SQL Server'a Python üzerinden bağlantı

- Jupyter Notebook: dokümante edilmiş analiz iş akışı

## 9.3 İş Zekası & Raporlama

- KPI tanımlama metodolojisi

- Anomali tespiti: kural bazlı ve istatistiksel yaklaşımlar

- matplotlib/seaborn: heatmap, histogram, line chart, bar chart

- Yöneticiye sunulabilir özet rapor formatları

## 9.4 Git & İş Birliği

- Branch yönetimi ve pull request iş akışı

- Commit mesajı standartları (Conventional Commits)

- Code review süreci

- README ve teknik dokümantasyon yazımı

# 10. Detaylı Yol Haritası

## 10.1 Katman 1 Görev Listesi

| # | Görev | Sorumlu | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proje fikri ve mimari tasarım | Ortak | Tamamlandı |
| 2 | GitHub repo kurulumu ve README | Ortak | Tamamlandı |
| 3 | schema.sql — Tablo tanımları | Gurbet | Devam ediyor |
| 4 | seed_data.sql — Referans verileri | Gurbet | Devam ediyor |
| 5 | generate_data.py — Faker ile veri | Helin | Devam ediyor |
| 6 | 01_data_cleaning.ipynb | Helin | Bekliyor |
| 7 | anomaly_detect.sql — Tespit sorguları | Gurbet | Bekliyor |
| 8 | kpi_reports.sql | Gurbet | Bekliyor |
| 9 | 02_exploratory_analysis.ipynb | Ortak | Bekliyor |
| 10 | 03_kpi_dashboard.ipynb | Ortak | Bekliyor |
| 11 | 04_anomaly_detection.ipynb | Ortak | Bekliyor |
| 12 | Görselleştirmeler ve raporlar | Ortak | Bekliyor |
| 13 | Katman 1 final raporu | Ortak | Bekliyor |

## 10.2 Katman 2 Görev Listesi

| # | Görev | Beklenen Süre |
| --- | --- | --- |
| 1 | IBM Cognos ile rapor tasarımı | 1 hafta |
| 2 | Power BI dashboard geliştirme | 1 hafta |
| 3 | ETL pipeline tasarımı | 1 hafta |
| 4 | Katman 2 final raporu | 3 gün |

## 10.2.1 Katman 2 — Detaylı Görev Dağılımı ve Branch Stratejisi (Ek Bölüm)

Bu alt bölüm, yukarıdaki 10.2 görev listesini Katman 1’deki iş bölümü mantığına dayanarak kişi bazında, adım adım ve branch stratejisiyle birlikte detaylandırır.

### A. Genel İş Bölümü Mantığı

Katman 1’deki uzmanlık alanları Katman 2’ye doğrudan taşınır:

| Kişi | Katman 1’deki Rolü | Katman 2’deki Doğal Uzantısı |
| --- | --- | --- |
| Gurbet | SQL şema, veritabanı, SQL sorguları (önder) | ETL pipeline (SQL tarafı) + IBM Cognos raporları |
| Helin | Python, pandas, veri üretimi (önder) | Power BI dashboard + veri hazırlama/görselleştirme |
| Ortak | GitHub yönetimi, final rapor | Entegrasyon testi, sunum, Katman 2 final raporu |

Gurbet veritabanını en iyi bilen kişi olduğu için veriyi çıkarıp (Extract) BI’a taşıma ve Cognos gibi kurumsal/SQL’e yakın araç ona daha yakındır. Helin ise pandas ve görselleştirme deneyimiyle Power BI’daki görsel/interaktif tarafı devralır.

### B. Branch Stratejisi (Katman 2)

Katman 1’deki main, dev/gurbet, dev/helin yapısı aynen devam eder; üzerine Katman 2’ye özel feature branch’ler eklenir:

| Branch | Amaç | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| main | Kararlı, gözden geçirilmiş kod | Her iki geliştirici |
| dev/gurbet | Gurbet’in aktif çalışmaları | Gurbet |
| dev/helin | Helin’in aktif çalışmaları | Helin |
| feature/etl-pipeline | ETL tasarımı ve script’leri | Gurbet (önder), Helin (destek) |
| feature/cognos-reports | IBM Cognos rapor tasarımı | Gurbet (önder) |
| feature/powerbi-dashboard | Power BI dashboard geliştirme | Helin (önder) |
| feature/bi-integration | İki aracın ortak veri kaynağına bağlanması, test | Ortak |

Kural: Herkes kendi dev/isim branch’inde çalışır → ilgili feature/* branch’ine merge eder → o da main’e PR ile gider. Kimse doğrudan main’e push yapmaz.

Önerilen klasör eklentisi (repo yapısına):

finansal-islem-analiz/

├── etl/

│   ├── extract.py / extract.sql       # Gurbet

│   ├── transform.py                    # Ortak

│   └── load_targets/                   # Cognos & Power BI çıkış noktaları

├── bi/

│   ├── cognos/

│   │   └── reports/                    # Gurbet

│   └── powerbi/

│       └── dashboard.pbix              # Helin

### C. Adım Adım Yol Haritası

Faz 1 — ETL Pipeline (1. Hafta)

Hedef: Katman 1 veritabanındaki veriyi BI araçlarının kullanabileceği temiz bir katmana taşımak.

| Adım | Görev | Sorumlu | Branch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Cognos ve Power BI için gereken veri şemasını belirleme (hangi tablo/görünüm gerekiyor) | Ortak | feature/etl-pipeline |
| 1.2 | SQL tarafında raporlama görünümleri (views) oluşturma — vw_daily_kpi, vw_anomaly_summary | Gurbet | feature/etl-pipeline |
| 1.3 | Extract-Transform script’i (SQL → CSV/staging tablo) | Gurbet | feature/etl-pipeline |
| 1.4 | Transform aşamasında veri doğrulama (pandas ile satır sayısı, null kontrolü, tip kontrolü) | Helin | feature/etl-pipeline |
| 1.5 | Load: verinin hem Cognos hem Power BI’ın erişebileceği ortak bir kaynağa yazılması | Ortak | feature/etl-pipeline |

Not: Bu fazın çıktısı olmadan 2. faz başlayamaz — bu yüzden önce bitirilmelidir.

Faz 2 — Paralel Raporlama Hattı (2. Hafta)

Bu fazda iki kişi paralel çalışır, birbirini beklemez.

2A. IBM Cognos (Gurbet önder)

| Adım | Görev |
| --- | --- |
| 2A.1 | Cognos’a veri kaynağı bağlantısı kurma (ETL çıktısı) |
| 2A.2 | Anomali özet raporu tasarımı (Katman 1’deki 6 anomali türü bazında) |
| 2A.3 | Günlük/aylık KPI raporu şablonu (Anomali Tespit Oranı, Reddedilen İşlem Oranı vb.) |
| 2A.4 | Rapor filtreleme/parametre ayarları (şehir, tarih aralığı) |

2B. Power BI (Helin önder)

| Adım | Görev |
| --- | --- |
| 2B.1 | Power BI’a veri kaynağı bağlantısı kurma (ETL çıktısı) |
| 2B.2 | İşlem yoğunluk ısı haritası (saat × gün) |
| 2B.3 | Anomali türü dağılım grafiği + şehir bazlı harita |
| 2B.4 | Ana dashboard sayfası (tüm KPI’ların tek ekranda özeti) |

Not: Helin tarafı, Katman 1’de matplotlib/seaborn ile üretilen görselleri (ısı haritası, dağılım grafiği) doğrudan referans alabilir — mantık zaten hazır, sadece Power BI’a taşınır.

Faz 3 — Entegrasyon ve Test (3. Hafta)

| Adım | Görev | Sorumlu | Branch |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Cognos ve Power BI raporlarının aynı sayıları gösterdiğini doğrulama (çapraz kontrol) | Ortak | feature/bi-integration |
| 3.2 | ETL pipeline’ın otomasyon/zamanlama taslağı (ör. günlük yenileme senaryosu) | Gurbet | feature/bi-integration |
| 3.3 | Dashboard/rapor kullanıcı deneyimi gözden geçirme (renk, okunabilirlik, filtre mantığı) | Helin | feature/bi-integration |
| 3.4 | feature/* branch’lerinin dev/* ve sonrasında main’e PR ile birleştirilmesi | Ortak | — |

Faz 4 — Katman 2 Final Raporu (3 gün)

| Adım | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Katman 2 teknik özet dokümanı (ETL + Cognos + Power BI süreci) | Ortak |
| 4.2 | Ekran görüntüleri / export edilmiş rapor örnekleri | Ortak |
| 4.3 | Katman 3’e geçiş notları (nelerin devralınacağı) | Ortak |

### D. Özet Tablo — Kim Ne Yapacak

| Görev Alanı | Önder | Destekleyen | Tahmini Süre |
| --- | --- | --- | --- |
| ETL pipeline (SQL çıkarma) | Gurbet | Helin | 1 hafta |
| Veri doğrulama (pandas) | Helin | Gurbet | (1. hafta içinde) |
| IBM Cognos raporları | Gurbet | — | 1 hafta |
| Power BI dashboard | Helin | — | 1 hafta |
| Entegrasyon & test | Ortak | Ortak | birkaç gün |
| Katman 2 final raporu | Ortak | Ortak | 3 gün |

### E. Pratik Notlar

- Cognos ve Power BI paralel ilerlediği için birbirinizi bloke etmezsiniz — istediğiniz zaman kendi branch’inizde çalışabilirsiniz.

- Ortak commit mesajı formatı Katman 1’deki gibi devam eder: feat(etl): ..., feat(cognos): ..., feat(powerbi): ...

- Haftalık kısa bir senkron (ör. 15 dakikalık check-in) önerilir, özellikle Faz 1 bittiğinde — ikinizin de aynı veri kaynağından başladığından emin olmak için.

- Faz 2’de biri diğerinden önce biterse, o kişi Faz 3’teki entegrasyon/test görevlerine erken başlayabilir.

## 10.3 Katman 3 Görev Listesi

| # | Görev | Beklenen Süre |
| --- | --- | --- |
| 1 | ATM / POS işlem simülasyonu | 1 hafta |
| 2 | Finansal KPI sektörel eşleşme | 4 gün |
| 3 | KVKK uyumlu veri maskeleme | 3 gün |
| 4 | Kapsamlı sunum ve demo hazırlığı | 1 hafta |

## 10.3.1 Katman 3 — Detaylı Görev Dağılımı ve Branch Stratejisi (Ek Bölüm)

Bu alt bölüm, yukarıdaki 10.3 görev listesini Katman 2'deki (10.2.1) yaklaşıma dayanarak kişi bazında, adım adım ve branch stratejisiyle birlikte detaylandırır. Amaç, Katman 3'e başlarken kimin hangi görevi, hangi sırayla ve hangi branch üzerinde yürüteceğinin net olmasıdır.

### A. Genel İş Bölümü Mantığı

Katman 2'deki uzmanlık alanları Katman 3'e doğrudan taşınır:

| Kişi | Katman 2'deki Rolü | Katman 3'teki Doğal Uzantısı |
| --- | --- | --- |
| Gurbet | ETL pipeline (SQL) + IBM Cognos raporları (önder) | KVKK uyumlu veri maskeleme (SQL/DDM seviyesi) + Finansal KPI'ların sektörel eşleştirilmesi |
| Helin | Power BI dashboard + veri hazırlama (önder) | ATM/POS işlem simülasyonu (Python durum makinesi) + demo veri senaryolarının hazırlanması |
| Ortak | Entegrasyon testi, sunum, Katman 2 final raporu | Kapsamlı sunum, canlı demo ve Katman 3 final raporu |

Gurbet veritabanı ve SQL tarafını en iyi bilen kişi olduğu için, PII alanlarının maskelenmesi (Dynamic Data Masking, view bazlı maskeleme) ve KPI'ların SQL sorgularıyla sektörel eşiklerle karşılaştırılması ona daha yakındır. Helin ise Katman 1'de kurduğu Faker tabanlı veri üretim mantığını genişleterek, zamana ve duruma dayalı (state-based) bir ATM/POS simülasyonu kurmaya devam eder — bu, Python veri üretimi deneyiminin doğal bir uzantısıdır.

### B. Branch Stratejisi (Katman 3)

Katman 1 ve Katman 2'deki main, dev/gurbet, dev/helin yapısı aynen devam eder; üzerine Katman 3'e özel feature branch'ler eklenir:

| Branch | Amaç | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| main | Kararlı, gözden geçirilmiş kod | Her iki geliştirici |
| dev/gurbet | Gurbet'in aktif çalışmaları | Gurbet |
| dev/helin | Helin'in aktif çalışmaları | Helin |
| feature/pos-atm-simulation | ATM/POS işlem simülasyonu geliştirme | Helin (önder), Gurbet (destek) |
| feature/kvkk-masking | SQL ve Python seviyesinde veri maskeleme | Gurbet (önder), Helin (destek) |
| feature/kpi-benchmarking | Sektörel KPI eşleştirme sorguları | Gurbet (önder) |
| feature/final-demo | Sunum materyali ve canlı demo senaryosu | Ortak |

Herkes kendi dev/isim branch'inde çalışır → ilgili feature/* branch'ine merge eder → o da main'e PR ile gider. Kimse doğrudan main'e push yapmaz.

Önerilen klasör eklentisi (repo yapısına):

finansal-islem-analiz/

├── layer3/

│   ├── simulation/

│   │   ├── pos_atm_simulator.py        # Helin — durum makinesi tabanlı işlem üretimi

│   │   └── event_schema.md             # Ortak — durum/olay tanımları

│   ├── masking/

│   │   ├── masking_views.sql           # Gurbet — SQL view / DDM tanımları

│   │   └── anonymize_export.py         # Helin — export öncesi anonimleştirme

│   ├── kpi_benchmark/

│   │   └── industry_kpi_compare.sql    # Gurbet — sektörel eşik karşılaştırma

│   └── demo/

│       ├── demo_script.md              # Ortak — demo akış senaryosu

│       └── demo_dataset_prep.sql       # Ortak — demo için örnek kayıt seçimi

### C. Adım Adım Yol Haritası

Faz 1 — ATM/POS İşlem Simülasyonu (1. Hafta)

Hedef: Katman 1'deki statik sentetik veriye ek olarak, zaman içinde gelişen ve durum tabanlı (state-based) bir işlem akışı üretmek — kart takma, PIN girişi, işlem seçimi, onay/red, hata senaryoları gibi gerçek bir ATM/POS oturumunu adım adım simüle eden bir yapı.

| Adım | Görev | Sorumlu | Branch |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | ATM/POS oturumu için durum makinesi (state machine) tasarımı: kart_takıldı → PIN_girildi → işlem_seçildi → onay/red → kart_çıkarıldı | Helin | feature/pos-atm-simulation |
| 1.2 | Gerçekçi zaman dağılımıyla (yoğun saatler, gece, hafta sonu) işlem üretim mantığının generate_data.py üzerine eklenmesi | Helin | feature/pos-atm-simulation |
| 1.3 | Hata senaryolarının simülasyonu: yanlış PIN denemesi, bağlantı zaman aşımı, yetersiz bakiye, kart bloke | Helin | feature/pos-atm-simulation |
| 1.4 | Üretilen simülasyon çıktısının mevcut transactions şemasıyla (status, transaction_type alanları) uyumluluğunun doğrulanması | Gurbet | feature/pos-atm-simulation |

Not: Bu faz Katman 1'deki generate_data.py'yi temel alır ve üzerine zaman/durum boyutu ekler; mevcut 4 tablolu veritabanı şeması değişmez.

Faz 2 — Paralel Hat: KPI Sektörel Eşleştirme + Simülasyon İyileştirme (2. Hafta)

Bu fazda iki kişi paralel çalışır, birbirini beklemez.

2A. Finansal KPI Sektörel Eşleştirme (Gurbet önder)

| Adım | Görev |
| --- | --- |
| 2A.1 | Fintek sektöründe yaygın kullanılan KPI tanımlarının araştırılması (ör. Onay Oranı / Approval Rate, Chargeback Oranı, Ortalama İşlem Süresi, Ret Kodu Dağılımı) |
| 2A.2 | Katman 1'deki KPI listesinin (bkz. 7.1) bu sektörel tanımlarla karşılaştırılması ve gerekirse formüllerin sektörle uyumlu hale getirilmesi |
| 2A.3 | Sektörel eşik değerleriyle karşılaştırmalı SQL görünümü oluşturulması (vw_industry_kpi_benchmark) |
| 2A.4 | Karşılaştırma sonuçlarının kısa bir bulgu notuna dönüştürülmesi — hangi KPI'lar sektör ortalamasının neresinde |

2B. Simülasyon İyileştirme ve Demo Veri Seti (Helin önder)

| Adım | Görev |
| --- | --- |
| 2B.1 | Simülasyondan üretilen ek verinin Katman 1 veritabanına yüklenmesi |
| 2B.2 | Demo'da gösterilecek örnek senaryoların işaretlenmesi (ör. bariz bir hız anomalisi veya coğrafi anomali içeren kayıtlar) |
| 2B.3 | Katman 1/2'deki görselleştirmelerin (heatmap, dağılım grafiği, Power BI dashboard) yeni veriyle güncellenmesi |

Helin tarafı, Katman 1'de kurulan Faker altyapısını ve Katman 2'de kurulan Power BI dashboard'unu doğrudan referans alabilir — mantık zaten hazır, sadece zaman/durum boyutu ve yeni veri eklenir.

Faz 3 — KVKK Uyumlu Veri Maskeleme (3 gün)

Hedef: customer_name, city gibi kişisel veri (PII) içerebilecek alanların hem veritabanı hem de rapor/export seviyesinde maskelenmesi. Kullanılan veriler tamamen sentetik olsa da, gerçek bir fintek ortamında zorunlu olan bu pratiği öğrenmek Bileşim'in bankacılık müşterileri düşünüldüğünde stajla doğrudan ilgilidir.

| Adım | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Maskeleme kapsamının belirlenmesi: hangi alanlar PII sayılır (customer_name, olası kimlik/IBAN benzeri alanlar) | Ortak |
| 3.2 | SQL seviyesinde maskeleme: MSSQL'in yerleşik Dynamic Data Masking (DDM) özelliği veya maskeleme view'ları (vw_transactions_masked) | Gurbet |
| 3.3 | Python tarafında export/rapor öncesi anonimleştirme fonksiyonu (ör. isim → "M*** Y.", şehir → bölge kodu) | Helin |
| 3.4 | Maskeleme öncesi/sonrası karşılaştırmalı örnek çıktının dokümantasyona eklenmesi | Ortak |

MSSQL Dynamic Data Masking için örnek sözdizimi (yalnızca kavramı göstermek amaçlı, gerçek sözdizimi tabloya uygulanırken uyarlanmalıdır):

ALTER TABLE accounts

ALTER COLUMN customer_name ADD MASKED WITH

(FUNCTION = 'partial(1,"XXXXXXX",0)');

Not: Dynamic Data Masking, sorgulayan kullanıcının yetkisine göre veriyi otomatik maskeler; verinin kendisi değişmez, yalnızca yetkisiz kullanıcıya gösterimi değişir. Bu, sektörde (özellikle bankacılıkta) yaygın tanınan bir SQL Server özelliğidir.

Faz 4 — Kapsamlı Sunum ve Canlı Demo Hazırlığı (1. Hafta)

| Adım | Görev | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Uçtan uca demo akışının senaryolaştırılması: veri üretimi → anomali tespiti → Cognos/Power BI raporu → maskeleme gösterimi | Ortak |
| 4.2 | Sunum dosyasının hazırlanması: problem tanımı, mimari, teknoloji seçimleri, sonuçlar, öğrenilenler | Ortak |
| 4.3 | Canlı demo provası — özellikle SQL sorgusu çalıştırma ve dashboard gezinme akışının zamanlaması | Ortak |
| 4.4 | Katman 3 ve genel proje final raporunun yazılması | Ortak |

### D. Özet Tablo — Kim Ne Yapacak

| Görev Alanı | Önder | Destekleyen | Tahmini Süre |
| --- | --- | --- | --- |
| ATM/POS simülasyonu | Helin | Gurbet | 1 hafta |
| KPI sektörel eşleştirme | Gurbet | Helin | 4 gün |
| KVKK maskeleme (SQL/DDM) | Gurbet | Helin | 3 gün |
| KVKK maskeleme (Python export) | Helin | Gurbet | (3 gün içinde) |
| Sunum & canlı demo | Ortak | Ortak | 1 hafta |
| Katman 3 final raporu | Ortak | Ortak | birkaç gün |

### E. Pratik Notlar

- KVKK maskeleme ve KPI sektörel eşleştirme SQL tabanlı olduğu için Gurbet'in Katman 1/2'de kurduğu view yapısı (vw_daily_kpi, vw_anomaly_summary) üzerine doğrudan inşa edilebilir.

- ATM/POS simülasyonu ile KVKK maskeleme birbirinden bağımsız çalışabilir; bu yüzden Faz 1 ile Faz 3 sıralı değil, takvime göre esnetilebilir — asıl bağımlılık simülasyon verisinin (Faz 1-2) demo öncesinde (Faz 4) hazır olmasıdır.

- Ortak commit mesajı formatı önceki katmanlardaki gibi devam eder: feat(simulation): ..., feat(masking): ..., feat(kpi-benchmark): ...

- Faz 3 kısa (3 gün) olduğu için, biri diğerinden önce biterse erken Faz 4 hazırlığına (sunum iskeleti, demo senaryosu taslağı) başlanabilir.

- Katman 3 sonunda, üç katmanın tamamını tek bir akışta gösterebilecek durumda olmak hedeftir: ham veri → anomali tespiti → BI raporu → maskeleme/uyumluluk katmanı.

# 11. Kullanılan Teknolojiler

| Katman | Teknoloji | Versiyon / Not | Amaç |
| --- | --- | --- | --- |
| Veritabanı | Microsoft SQL Server | 2019+ | Veri depolama ve sorgulama |
| Veri Üretimi | Python | 3.10+ | Otomasyon ve veri işleme |
| Veri Üretimi | Faker | 18.0+ | Gerçekçi Türkçe sentetik veri |
| Veri İşleme | pandas | 2.0+ | Temizleme ve dönüştürme |
| Veri İşleme | numpy | 1.24+ | Sayısal hesaplama |
| Görselleştirme | matplotlib | 3.7+ | Grafik ve raporlar |
| Görselleştirme | seaborn | 0.12+ | İstatistiksel görselleştirme |
| Bağlantı | pyodbc | 4.0+ | Python-MSSQL köprüsü |
| BI | IBM Cognos | 11+ | Kurumsal raporlama |
| BI | Power BI | Desktop | Etkileşimli dashboard |
| VK | Git / GitHub | - | Sürüm yönetimi ve iş birliği |

# 12. Önemli Notlar ve Sorumluluk Reddi

ÖNEMLI: Bu proje tamamen eğitim amaçlıdır. Kullanılan tüm veriler Python Faker kütüphanesi ile üretilmiş sentetik verilerdir; gerçek kişi, banka veya kurumlara ait herhangi bir bilgi içermemektedir.

- Proje, Bileşim Finansal Teknolojiler & Ödeme Sistemleri stajına hazırlık amacıyla tasarlanmıştır.

- Hiçbir gerçek müşteri verisi kullanılmamış veya kullanılmayacaktır.

- Tüm veritabanı yapıları ve sorgular eğitim senaryosu için optimize edilmiştir.

- Proje açık kaynak olup yalnızca öğrenme amaçlı kullanılabilir.

Gurbet & Helin  —  Bileşim Finansal Teknolojiler & Ödeme Sistemleri  —  Staj Hazırlık Projesi, 2026